成都市新津区中医医院

信息化项目监理服务采购询预算价公示

各潜在供应商：

根据医院业务项目管理需要，我院拟采购信息化项目监理服务。现将具体采购需求公告如下，各潜在供应商如有意向参与，请主动与我院联系，并在公示期内提供以下资料，以便初步甄选。

- 公司情况介绍：

- 1、公司相关业务情况、业绩简介。

- 2、公司营业执照复印件；公司法人身份证复印件，或授权委托书及授权委托人身份证复印件。

二、报名要求：

1、资料必须密封，现场递交成都市新津区中医医院采购办（医院篮球场旁，两层板房第一间）。

2、报价资料需按照医院要求格式报价。（附件2）

3、提供电子版报价资料和相关服务方案简介资料，以便医院甄选使用（U盘密封递交）

4、参与供应商应符合《政府采购法》第二十二条的相关资质要求，具备相关资质。并提供相关证明材料或承诺函。

5、拟参与本项目的供应商如需了解项目情况，自行对接该项目负责人了解相关信息。

6、所有递交资料及相关证明材料必须加盖供应商鲜章有效。

三、本次公开询价结果只作为本项目采购预算价，不作为成交价。

四、其他事项

1、报名资料接收时间：（2024年8月22 日-2024年8月23 日工作时间9:00-16:00；文件接收截止日期：2024年8月 26日16：00）递交资料人员须为法人或授权委托人并提供证明文件查看。报名登记表见附件3。

2、公示人：成都市新津区中医医院 地址：成都市新津区西创大道1389号

3、报名联系人：潘老师、王老师028-82526150  项目咨询联系人：周老师，18215605686

4、报名供应商可通过邮箱171650375@qq.com报名。报名需提交报名登记表及登记表要求的相关资质资料（盖公章）。

附件1：采购需求

我院三个信息化项目，分别为智慧新津“健康大脑”（中标价5350000元,项目内容是新津区卫健局建设内容）、基层医疗卫生机构信息系统（中标价5950000元，项目内容是新津区各基层医疗机构信息系统项目）、成都市新津区中医医院医共体业务集成平台项目（预算价9000000元，项目内容为成都市新津区中医医院平台内容），现需招标一家信息化项目监理公司，对项目过程进行规范管理，确保项目建设质量。

一、具体工作内容清单：

| 监理工作流程 | 主要内容 | 输出文档 |
| --- | --- | --- |
| 工程启动阶段 | 审核施工合同、硬件采购与云资源采购合同（如有） | 合同审查报告 |
|  | 审核项目实施方案 | 实施方案审查报告 |
|  | 审核项目进度计划 | 项目进度计划审查报告 |
|  | 审核开工申请表 | 签发开工令 |
| 工程设计阶段 | 审核项目需求调研记录 | 项目需求调研记录审查报告 |
|  | 审核项目需求规格说明书 | 项目需求规格说明审查报告 |
|  | 审核运行环境规划方案 | 运行环境规划方案审查报告 |
|  | 审核详细设计说明书 | 详细设计说明书审查报告 |
|  | 审核施工图设计 | 施工图设计审查报告 |
|  | 审核部署方案 | 部署方案审查报告 |
|  | 审核质量管理计划 | 质量管理计划审查报告 |
|  | 审核软件使用是否合法合规 | 软件著作权审查报告 |
| 工程实施阶段 | 审核测试计划 | 测试计划审查报告 |
|  | 审核系统测试方案 | 系统测试方案审查报告 |
|  | 审核系统测试报告 | 系统测试报告审核表 |
|  | 审核安装调试报告 | 安装调试报告审查报告 |
|  | 审核数据库设计方案 | 数据库设计方案审核报告 |
|  | 审核系统设计方案 | 系统设计方案审核报告 |
|  | 审核接口设计方案 | 接口设计方案审核报告 |
|  | 审核成品软件功能模块和授权期限方案（如有） | 成品软件和授权期限审核报告 |
|  | 审核综合布线施工图设计（如有） | 综合布线施工图设计审查报告 |
|  | 审核项目实施周报 | 项目实施周报审查报告 |
|  | 审核培训计划及培训教材 | 培训计划及培训教材审查报告 |
|  | 审核培训记录 | 培训记录审查报告 |
|  | 审核项目出现拖期情况（如有） | 风险报告 |
|  | 审核操作手册 | 操作手册审查报告 |
|  | 审核土建文档资料（如有） | 土建文档资料审查报告 |
|  | 审核费用索赔申请（如有） | 费用索赔审核表 |
|  | 审核工程变更表（如有） | 工程变更审核表 |
|  | 审核工期延期申请（如有） | 工期延期审核表 |
|  | 审核系统运维方案 | 系统运维方案审查报告 |
|  | 审核设备采购清单 | 设备采购清单审核表 |
|  | 审核机房施工设计图（如有） | 机房施工设计审查报告 |
|  | 审核用户手册 | 用户手册审查报告 |
| 工程试运行阶段 | 审核试运行计划 | 试运行计划审查报告 |
|  | 审核试运行报告 | 试运行报告审查报告 |
| 工程验收阶段 | 评审承建方初验验收报告 | 初验验收报告审查报告 |
|  | 评审承建方终验验收报告 | 终验验收报告审查报告 |
|  | 评审售后服务计划 | 售后服务计划审查报告 |
| 监理控制要点 （四控） | 工作阶段控制 | 工作内容 |
| 工程质量控制 | 1.工程设计阶段质量控制： | 审核项目需求符合性、技术实现合理性、质量保证可行性、文档完整性。确保项目按时按质完成，具备可靠性、稳定性和可维护性。 |
|  | 2.工程实施阶段质量控制： | 确保质量管理计划符合性、实施方案与合同和设计一致且合法，评估其合理性和可行性，验收承建单位的产品与服务，并按计划检查实施状况和人员一致性。 |
|  | 3.工程验收阶段质量控制： | 处理和审核承建单位的初验申请，评估和监督整改质量问题，确认初验结果，监督系统试运行，协助组织工程终验，并要求提供关键技术指标的第三方测试报告。 |
| 工程进度控制 | 1、工程设计阶段进度控制： | 审核工程进度计划的可行性、合理性和各阶段工作成果的判定依据及其可操作性。 |
|  | 2、工程实施阶段进度控制 | 审核承建单位的工程实施计划和开工申请，检查工程准备情况，审核阶段性进度计划，并定期检查记录工程的实际进度以确保其与计划相一致。及时处理工程延期申请，确认其合理性，与建设单位和承建单位协商确认，签认工程延期申请，并在工程延期影响总体进度时，要求承建单位修改工程总体进度计划，最后审查进度纠偏措施的合理性、可行性。 |
|  | 3、工程验收阶段进度控制： | 提供验收阶段的进度安排意见，审核承建单位的初验、终验和工程整改计划的可行性，并要求建设单位和承建单位以初验合格报告作为启动试运行的依据，以终验报告作为工程验收结束的依据。 |
| 工程投资与变更控制 | 1、工程设计阶段投资与变更控制： | 依据招投标文件和承建合同，审核工程计划和设计方案，对可能的投资变化提出监理意见，并控制设计变更，对必要的变更应由三方达成共识并记录在工程备忘录中。 |
|  | 2、工程实施阶段投资与变更控制 | 审核承建单位的工程阶段性报告和付款申请，审查工程变更的质量、进度和投资，处理索赔申请，并在索赔要求与工程延期相关联时，综合考虑工程延期和费用索赔的关系，做出决定。 |
|  | 3、工程验收阶段投资与变更控制 | 审核承建单位提交的阶段性付款申请并根据合同规定签发付款证书，同时协助建设单位进行工程决算。 |
| 安全管理控制 | 准备阶段的安全实施措施 | 了解项目安全需求，明确信息安全监理内容，针对项目的安全控制制定监理实施计划和实施细则。协助业主单位建立健全安全控制体系、安全规章制度。 |
|  | 实施阶段的安全实施措施 | 对承建方安全控制方案、计划的审核，对安全事件处理及应急预案的审核，对安全测评机构提供的测试方案和测试计划的审核，安全测试及试运行期间的安全监控，安全测评过程及结果的监督评审，安全验收等。 |
|  | 验收阶段的安全实施措施 | 审核承建方提交的运维验收申请，依据承建合同、安全设计方案、实施方案、实施记录、国家或地方相关标准和技术指导文件，对信息化工程进行安全符合性检查，提出监理意见。 |
| 监理管理要点 | 工作内容 |  |
| 合同管理 | 按照合同条款办事，公正维护双方权益，协助建设单位签订后续合同，处理合同变更以及相关的调整工作，并协助处理违约、索赔和质量事故等事宜。 |  |
| 信息管理 | 监理机构负责管理各类工程信息，包括数据、表格、图纸、文字、音像资料等，建立工程相关人员通信录，负责信息的收集和整理，组织工地会议并整理会议记录，严格按照《建设工程文件归档整理规范》等收集相关资料。 |  |
| 风险管理 | 督促承建单位建立完善的信息风险管理制度，组织信息风险的调查与处理，建立信息安全管理工作目标和管理流程，并运用ISO17799标准提高项目的信息风险管理水平。 |  |
| 团队人员日常管理制度 | 团队日常管理制度包括但不限于工作时间制度、考勤制度、任务分配制度、会议管理制度、绩效考核制度、奖惩制度、沟通协作制度等，确保任务能够按时完成。 |  |
| 信息安全管理服务措施 | 督促承建单位建立完善信息安全管理体系、强化访问控制、加强网络安全防护、加密与解密、定期备份与恢复、进行安全审计和监测、加强人员培训与管理、建立安全合作与信息共享机制以及不断更新和改进。确保信息系统和信息资源的安全性和可信度。 |  |
| 售后管理 | 督促承建单位的信息收集与分析、多渠道反馈与处理、维修服务流程优化、知识库和培训支持等售后服务工作。 |  |
| 监理对承建单位测试质量检验措施 | 检查、测试承建单位的测试方法是否到达项目建设需求。 |  |
| 项目冲突管理 | 处理项目实施过程因为事、物、人产生项目管理过程中的冲突，通过回避、强制、调停、妥协、解决问题等方法，解决项目管理过程中的冲突 |  |
| 一协调 | 工作内容 |  |
| 组织协调 | 提前预见各种可能发生的分歧，采取积极的预防措施，制定合理严密的监理计划和各类工程管理计划确保工程和合同的顺利实施，保障工程顺利实施。 |  |

二、商务要求

1.具有信息化监理、信息化项目管理相关技术证书

- 附件2：报价格式

| 项目名称 | 单位 | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成都市新津区中医医院信息化项目监理服务采购 | 项 | 1 |  | 服务项目：智慧新津“健康大脑”（中标价5350000元,项目内容是新津区卫健局建设内容）、基层医疗卫生机构信息系统（中标价5950000元，项目内容是新津区各基层医疗机构信息系统项目）、成都市新津区中医医院医共体业务集成平台项目（预算价9000000元，项目内容为成都市新津区中医医院平台内容） |

- 附件3：报名登记表

报名登记表

| *报名项目名称（包号） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *报名单位 /个人名称 (统一社会信用代码/税号) | （盖章） |  |  |
| *单位 / 个人地址 |  |  |  |
| 单位电话 |  |  |  |
| *经办联系人 |  | *手 机 |  |
| 邮 箱 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

采购单位联系人：王老师 02882526150，邮箱171650375@qq.com

注:提供（1）报名登记表扫描件（2）投标单位营业执照副本复印件（3）经办人身份证复印件（以上三条均需加盖供应商公章，提供扫描至以上邮箱）（4）递交响应文件时，把以上3项资料盖章资料一并递交，此3项资料无需密封。

投标单位购买招标文件时请如实认真填写报名登记表和投标人信息；若因投标单位提供的错误或不实信息，对其投标事宜造成影响的，由其投标单位自行承担所有责任。